Пилотный проект «Предиктивное содержание жилого фонда и коммунальной инфраструктуры»

Введение

ИПИИ ФИЦ ИУ РАН совместно с ООО «Союз Спорт и Здоровье» предлагает Комплексу городского хозяйства Москвы и подведомственным организациям ДЖКХ пилотный проект по внедрению ИИ-аналитики для прогнозирования аварийности, повторных дефектов и приоритетов профилактического ремонта в жилом фонде и объектах городского хозяйства.

Проект ориентирован на переход от реактивной модели «чинить после обращения» к управляемой профилактической модели: заранее видеть адреса, объекты и типы элементов, где вероятность сбоя повышена, и планировать вмешательство до того, как проблема станет массовой или аварийной.

Цель проекта

Цель проекта — создать аналитический инструмент, который помогает городским службам:

- прогнозировать повторные заявки и аварийные ситуации;

- выявлять объекты с накопленным риском;

- обосновывать приоритеты текущего ремонта;

- снижать расходы на многократное устранение одних и тех же дефектов;

- планировать профилактические работы с учетом сезона, износа и истории обращений;

- улучшать качество управления подрядчиками и исполнителями.

Почему это актуально

В ЖКХ многие проблемы выглядят как разрозненные заявки: протечка, неисправное освещение, повторяющаяся проблема с уборкой, повреждение покрытия, жалоба на контейнерную площадку, локальная авария. Но если посмотреть на данные за месяцы и годы, часто видно, что часть объектов постоянно возвращается в работу. Это означает, что устраняется симптом, но не причина.

ИИ-аналитика позволяет объединить историю заявок, данные об объектах, результаты осмотров, сезонность, погодные факторы, сведения об исполнении контрактов и технические характеристики элементов. На этой основе формируется риск-профиль объекта: где нужно не очередное разовое закрытие заявки, а профилактическое или капитальное управленческое решение.

Основные направления аналитики

1. Карта риска объектов

Для каждого дома, двора, контейнерной площадки, подъездного элемента, подъемной платформы, кровли или участка благоустройства рассчитывается риск-профиль:

- частота заявок;

- повторяемость категорий дефектов;

- сезонная зависимость;

- сроки устранения;

- количество повторных закрытий;

- наличие смежных жалоб;

- возраст и технические характеристики объекта;

- история ремонтов и осмотров.

Результат — карта объектов, где вероятность повторной проблемы выше средней.

2. Прогноз сезонных пиков

Система может прогнозировать категории работ, которые ожидаемо вырастут в ближайшие недели:

- уборка снега и наледи;

- протечки после снеготаяния;

- проблемы ливневого отвода;

- повреждения покрытий после зимы;

- перегрузка контейнерных площадок;

- обращения по отоплению и горячей воде;

- проблемы наружного освещения.

Это помогает заранее распределять ресурсы, технику, материалы и контроль.

3. Выявление «дорогих повторов»

Отдельный сценарий — поиск объектов, где город несет скрытые потери из-за многократного устранения одной и той же проблемы. Система показывает:

- сколько раз объект возвращался в работу;

- сколько стоили повторные выезды и работы;

- когда дешевле сделать профилактический ремонт;

- где нужен другой тип исполнителя или проектного решения;

- какие работы закрываются формально, но проблема повторяется.

4. Поддержка планирования текущего ремонта

ИИ-модуль может формировать предложения по приоритизации текущего ремонта:

- высокий риск аварийности;

- высокий социальный эффект;

- большое число жителей, затронутых проблемой;

- низкая стоимость профилактического вмешательства;

- связь с сезонными рисками;

- подтверждение визуальными данными и историей заявок.

Решение остается за ответственным специалистом, но появляется прозрачная доказательная база.

5. Аналитика качества подрядчиков и исполнителей

Система может показывать не просто факт закрытия работ, а устойчивость результата:

- как часто дефект повторяется после закрытия;

- какие категории работ дают больше повторов;

- где есть системные расхождения между отчетом и фактическим состоянием;

- какие исполнители нуждаются в дополнительном контроле;

- какие виды работ требуют уточнения нормативов или регламентов.

Данные для пилота

На первом этапе можно использовать ограниченный набор данных:

- исторические заявки жителей и служебные заявки;

- данные об объектах городского хозяйства;

- сроки и статусы исполнения;

- результаты осмотров;

- данные фотофиксации при наличии;

- погодные и сезонные факторы;

- сведения о ремонтах и профилактических работах;

- данные о движении техники и выполнении маршрутов при наличии правового основания.

Не требуется сразу подключать все городские данные. Пилот может быть построен на одной территории и 3–5 категориях объектов.

Этапы реализации

Этап 1. Аналитическая диагностика и выбор пилотного контура

Срок: 1,5–2 месяца.

Работы:

- выбрать территорию и категории объектов;

- собрать исторические данные за 12–24 месяца;

- определить критерии повторности и риска;

- построить первичную карту проблемных объектов;

- согласовать метрики эффекта и формат отчета.

Результат: аналитическая модель риска на исторических данных.

Этап 2. Пилотная эксплуатация

Срок: 3–5 месяцев.

Формат:

- регулярное формирование списка объектов повышенного риска;

- передача рекомендаций ответственным специалистам;

- выборочный контроль фактических работ;

- сравнение объектов, где проведено профилактическое вмешательство, с контрольной группой;

- ежемесячная оценка точности прогнозов.

Результат: подтверждение, какие типы прогнозов реально полезны для управления.

Этап 3. Экономическая оценка и масштабирование

Срок: 2–3 месяца.

Работы:

- оценить снижение повторных заявок;

- рассчитать предотвращенные выезды и работы;

- подготовить регламент использования риск-профиля;

- определить требования к интеграции с АСУ ОДС и иными системами;

- подготовить дорожную карту масштабирования.

Метрики эффективности

- снижение повторных заявок по объектам пилота;

- снижение числа аварийных обращений по выбранным категориям;

- повышение доли профилактических работ в общем объеме;

- сокращение числа повторных выездов;

- снижение среднего времени устранения проблем по объектам высокого риска;

- точность прогноза по повторным дефектам;

- экономия бюджета на «дорогих повторах»;

- рост прозрачности планирования текущего ремонта.

Информационная безопасность и управленческая модель

Проект должен быть реализован с учетом следующих принципов:

- ИИ формирует рекомендации, а не автоматические управленческие решения;

- все расчеты должны быть объяснимыми для ответственного специалиста;

- доступ к данным разграничивается по ролям;

- персональные данные жителей не используются для профилирования людей;

- модель анализирует объекты, заявки, работы и риски инфраструктуры;

- все выводы проходят валидацию на пилоте до применения в управленческих регламентах.

Ожидаемые эффекты

Для города

- переход к профилактической модели содержания объектов;

- снижение числа повторяющихся проблем;

- более рациональное распределение бюджетных средств;

- объективное обоснование приоритетов ремонта;

- повышение надежности городской инфраструктуры.

Для служб ЖКХ

- меньше аварийной гонки и ручного реагирования;

- понятная карта рисков;

- лучшие основания для планирования ресурсов;

- повышение управляемости подрядчиков;

- снижение нагрузки на диспетчерские и аварийные службы.

Для жителей

- меньше ситуаций, когда проблема возвращается снова и снова;

- более стабильное качество городской среды;

- снижение числа аварийных и конфликтных обращений;

- повышение доверия к работе городских служб.

Ориентировочный формат первого этапа

Первый этап может быть реализован как годовой пилот:

- диагностика данных и модель риска — 2 месяца;

- опытная эксплуатация — 3–5 месяцев;

- экономическая оценка — 1–2 месяца;

- регламент и дорожная карта масштабирования — 1–2 месяца.

Ориентировочный бюджет первого этапа: 6–12 млн руб. в зависимости от числа подключаемых источников данных, глубины интеграции и выбранных категорий объектов.

Заключение

Пилот «Предиктивное содержание жилого фонда и коммунальной инфраструктуры» позволяет использовать уже накопленные городом данные не только для отчетности, но и для предупреждения проблем. Его сильная сторона — управленческая практичность: он показывает, где повторяется риск, почему он возникает и какое профилактическое действие может быть дешевле, чем очередное реактивное устранение.

При успешной реализации проект может стать одним из базовых аналитических контуров для повышения надежности, экономичности и прозрачности содержания городского хозяйства Москвы.

Контакт: Крутько Вячеслав Николаевич, +7-903-184-3444, krutkovn@mail.ru